Приложение № 1

к постановлению Администрации

Еремеевского сельского поселения

от 06 февраля 2025 года № 6

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды Еремеевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области »

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

Еремеевского сельского поселения Полтавского муниципального района

Омской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Еремеевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Формирование комфортной городской среды  Еремеевского сельского поселения Полтавского муниципального района  Омской области» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Еремеевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области |
| Участники Программы | Администрация Еремеевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области  граждане, их объединения;  заинтересованные лица;  общественные организации;  подрядные организации. |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории Еремеевского сельского поселения |
| Задачи программы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий с. Еремеевка |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество отремонтированных общественных территорий;  - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования;  - количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования;  - количество реализованных инициативных проектов на территории Еремеевского сельского поселения |
| Срок реализации Программы | 2021-2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования составит 3 346 146,22 руб.;  Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 719 134,22 руб.;  Из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составят 2 627 012,00 руб.;  Из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования %;  - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей поселения;  - сохранение и развитие социально-культурного наследия, сохранение культуры родственных отношений, памяти о предыдущем поколении, патриотизм |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**в муниципальном образовании**

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Еремеевского сельского поселения является обеспечение устойчивого развития территории Еремеевского сельского поселения, которое предполагает совершенствование сельского поселения путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, обеспечение доступности среды для маломобильных групп населения. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Основными проблемами являются:

- высокая степень износа асфальтового покрытия территорий общего пользования

- несоответствие уровня освещения общественных территорий стандартам;

- зрелое и перестойное состояние зеленых насаждений в местах отдыха.

На территории поселения имеется 1 детская площадка, 1 спортивная площадка (стадион), парковая зона. Особенно важно благоустроить центральные улицы - Комсомольская, 50 лет Октября, Ленина, площадь у СДК, площадь у памятника участникам ВОВ, т.к. это самые посещаемые места в поселке.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенного пункта.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях.

Внешний облик населенного пункта, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

-озеленение, уход за зелеными насаждениями;

-оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

-устройство пешеходных дорожек,

-освещение территорий, в т.ч. декоративное;

-установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

-оформление цветников;

-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В связи с этим возникла необходимость реализации программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территории.

Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования в поселении заключается в проведении ежегодных весенних месячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории Еремеевского сельского поселения, субботников.

Действующие Правила благоустройства на территории Еремеевского сельского поселения, утверждены Постановлением № 64 от 31.10.2017 года.

В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий, указанные Правила корректируются.

Реализация Программы позволит повысить комфортность проживания жителей поселения, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни жителей поселения.

Комплексное благоустройство мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

1. **Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

- повышение комфортных условий для проживания населения;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства территории Еремеевского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Еремеевского сельского поселения;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий с. Еремеевка.

1. **Срок реализации Программы**

Муниципальная программа разработана на 6 лет. Сроки реализации программы: 2021-2026 годы.

Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

**5. Описание мероприятий муниципальной программы и целевых индикаторов их выполнения**

|  |
| --- |
| Для достижения цели и решения задач программы планируется выполнение основного мероприятия – благоустройство общественных территорий с. Еремеевка. В качестве отдельных мероприятий выделяем:  - капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, наиболее посещаемых общественных территорий с. Еремеевка;  - благоустройство общественных территорий с. Еремеевка;  - обустройство места захоронения (кладбища) в с. Еремеевка Полтавского муниципального района Омской области;  - реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды.  Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:  - количество отремонтированных общественных территорий;  - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования;  - количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования;  - количество реализованных инициативных проектов на территории Еремеевского сельского поселения.  Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.  Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2­ к настоящей Программе. |

1. **Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Общий объем финансирования составит 3 346 146,22 руб.;

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 719 134,22 руб.;

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составят 2 627 012,00 руб.;

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 0 руб.Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение программы и необходимых для ее реализации, содержится в приложении № 6 к муниципальной программе.

1. **Ожидаемые результаты реализации программы**

В рамках реализации программы планируется благоустройство территорий общего пользования с. Еремеевка, что позволит благоустроить территорию поселения, создать условия для безопасного и комфортного проживания и отдыха жителей села. При этом количество и доля территорий общего пользования увеличиваются, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования.

В ходе выполнения программы, ожидаемые результаты достижения целей и решения задач определены как:

- увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования %;

- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей поселения;

- сохранение и развитие социально-культурного наследия, сохранение культуры родственных отношений, памяти о предыдущем поколении, повышение патриотизма.

Оценка результативности реализации программы будет осуществляться исходя из фактического объема выполненных работ по обустройству мест массового отдыха населения, благоустройству общественных территорий.

**8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации Еремеевского сельского поселения.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрации Еремеевского сельского поселения.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе общественных территорий для включения их в адресные перечни;

- представляет заявки Общественной комиссии, созданной постановлением Администрации Еремеевского сельского поселения;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней общественных территорий (Приложение № 4).

Перечни общественных территорий утверждаются постановлением Администрации Еремеевского сельского поселения, после проведения их отбора в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации Еремеевского сельского поселения.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

Исполнитель муниципальной программы должен соблюдать условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Приложение № 1к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Еремеевского сельского поселения Полтавского

муниципального района Омской области »

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды Еремеевского сельского

поселения Полтавского муниципального района Омской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2021-2026 годы |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 |
| 2 | |  | | --- | | Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования | | % | 100 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования; | Ед. | 1 |
| 4 | Количество реализованных инициативных проектов на территории Еремеевского сельского поселения | Ед. | 1 |

Приложение №2 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Еремеевского сельского поселения

Полтавского муниципального района

Омской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий с. Еремеевка | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие **«Благоустройство общественных территорий с. Еремеевка»**  1.1.1.Мероприятия:  - капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, наиболее посещаемых общественных территорий с. Еремеевка;  - благоустройство общественных территорий с. Еремеевка | Администрация Еремеевского сельского поселения | 2021 | 2026 | |  | | --- | | Приведение в нормативное состояние общественных территорий | | |  | | --- | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | | Показатель 1 - количество отремонтированных общественных территорий;  Показатель 2 - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования. |

Приложение №3 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Еремеевского сельского поселения

Полтавского муниципального района

Омской области»

ПОРЯДОК

разработки обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн-проектов благоустройства

общественных территорий Еремеевского сельского поселения

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Еремеевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды".

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Еремеевского сельского поселения осуществляется в соответствии требованиями Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=A861DF32BFE04FCBB187D28E306C9BB36E7552BF5A96EA3CA67214C5D0ECv6F) Российской Федерации, Постановлением администрации Еремеевского сельского поселения от 31.10.2017 г. №64 "О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Еремеевского сельского поселения", а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2 Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Еремеевского сельского поселения осуществляется администрацией Еремеевского сельского поселения с участием заинтересованных лиц.

3. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов

3.1. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории Еремеевского сельского поселения осуществляется общественной комиссией, утвержденной распоряжением администрации Еремеевского сельского поселения от 08.11.2017 г. № 73а.

3.2. Дизайн-проект благоустройства общественной территории Еремеевского сельского поселения утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации Еремеевского сельского поселения.

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Еремеевского сельского поселения

Полтавского муниципального района

Омской области»

Адресный перечень

общественных территорий нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды Еремеевского сельского поселения

Полтавского муниципального района Омской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1 | Автомобильная дорога ул.Ленина | Комплексное благоустройство |
| 2 | Автомобильная дорога ул.Ломоносова | Комплексное благоустройство |
| 3 | Пешеходный переход,  ул. Комсомольская | Комплексное благоустройство |
| 4 | Детская площадка, ул. 50 лет Октября | Комплексное благоустройство |
| 5 | Парковая зона у детского сада | Комплексное благоустройство |
| 6 | Площадь у ДК | Комплексное благоустройство |
| 7 | Обустройство места захоронения (кладбища) в с. Еремеевка Полтавского муниципального района Омской области | Комплексное благоустройство |

Приложение №5 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Еремеевского сельского поселения

Полтавского муниципального района

Омской области»

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2024 год | | | |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1  Опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Еремеевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» |  | Администрация Еремеевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области |  |  |  | + |
| Контрольное событие № 2  Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Еремеевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | |  | | --- | |  | | Администрация Еремеевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области |  |  |  | Не позднее 31 декабря 2024 года |