Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Еремеевского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Еремеевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области»

за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Еремеевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области», утверждена постановлением Администрации Еремеевского сельского поселения от 31.10.2017 № 65. В состав программы входит 3 подпрограммы:

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства Еремеевского сельского поселения.

2. Формирование и развитие муниципальной собственности Еремеевского сельского поселения.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности потребления ресурсов Администрации Еремеевского сельского поселения Полтавского муниципального района омской области:

Общий объём финансирования программы составляет 75 485 297,15 руб., в том числе на 2024 год – 21 024 772,10 руб. (в том числе: налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета – 12 058 419,10 руб.; поступлений целевого характера из областного бюджета – 8 966 353,00 руб.).

Цель муниципальной программы является устойчивое развитие экономического потенциала, повышение качества жизни населения, развитие инфраструктуры Еремеевского сельского поселения.

Задачами программы являются: Обеспечение устойчивого развития и модернизации жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий в соответствии с действующим законодательством, а также эффективного выполнения иных государственных функций согласно законодательству; Выполнение мероприятий для снижения потребления энергетических ресурсов и снижение финансовой нагрузки на бюджет.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2023 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Еремеевского сельского поселения, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Еремеевского сельского поселения от 22.07.2013 № 40-а.

По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства Еремеевского сельского поселения» расходы составили 4 272 438,26 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 68,0% – выполнение подпрограммы неэффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Реализация мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Еремеевского сельского поселения.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

**- Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог.**

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

а) Уровень содержания автомобильных дорог.

Значение целевого индикатора определяется, как количество уровень содержания автомобильных дорог (%).Уровень содержания автомобильных дорог согласно плана составил 50%. Эффективность реализации мероприятия составила 99 %.

**- Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях.**

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

а) Площадь отремонтированных дорог.

Значение целевого индикатора определяется, как площадь отремонтированных дорог (м2). Площадь отремонтированных дорог согласно плана составила 0,19 тыс. м2. Фактически площадь составила 0,19 тыс.м2. Эффективность реализации мероприятия составила 100 %.

**- Ремонт внутрипоселковых автодорог в с. Еремеевка (ул. Ломоносова (от ул. Ленина протяженностью 200 м в направлении ул. 50 лет Октября), ул.50 лет Октября (от ул.Ломоносова протяженностью 193 м в наплавлении ул.50 лет Октября),ул. Ленина (от дома №2а до дома №26)) Еремеевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области.**

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

а) Площадь отремонтированных дорог.

Значение целевого индикатора определяется, как уровень содержания автомобильных дорог (в %). Площадь отремонтированных дорог согласно плану составил 7,3%. Фактически уровень содержания автомобильных дорог составила 7,3тыс.м2. Эффективность реализации мероприятия составила 100 %.

**2. Благоустройство, озеленение населенных пунктов Еремеевского сельского поселения**.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

**- Мероприятия по организации уличного освещения.**

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

а) Обеспечение уличным освещением.

Значение целевого индикатора определяется, как обеспечение уличным освещением (%). Обеспечение уличным освещением согласно плана составило 90%. Эффективность реализации мероприятия составила 99 %.

- **мероприятия по организации озеленения**

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

а) Доля расходов на озеленение территории к общему объему расходов по благоустройству

Значение целевого индикатора определяется, как доля расходов на озеленение территории к общему объему расходов по благоустройству (в %). Доля расходов на озеленение территории к общему объему расходов по благоустройству согласно плана составил 1,5%. Фактически Доля расходов на озеленение территории составила 1,5 %. Эффективность реализации данного мероприятия составила 100%.

**- мероприятия по организации и содержанию мест захоронения.**

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

а) Уровень организации и содержания мест захоронения.

Значение целевого индикатора определяется, как уровень организации и содержания мест захоронения (%). Этот уровень согласно плана составил 85%. Эффективность реализации данного мероприятия составила 100%.

**- прочие работы по благоустройству.**

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

а) Уровень благоустройства поселения.

Значение целевого индикатора определяется, как уровень благоустройства поселения. Уровень благоустройства поселения согласно плана составил 80%. Степень достижения данного целевого индикатора составляет 100%.

**- Мероприятия по борьбе с наркосадержащими растениями**:

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

а) Доля расходов на мероприятия по борьбе с наркосодержащими растениями в общем объеме расходов по благоустройству.

Значение целевого индикатора определяется, как доля расходов на мероприятия по борьбе с наркосодержащими растениями в общем объеме расходов по благоустройству (в %). доля расходов на мероприятия по борьбе с наркосодержащими растениями в общем объеме расходов по благоустройству согласно плана составил 0,7%. Эффективность реализации данного мероприятия составила 100%.

**По подпрограмме «Формирование и развитие муниципальной собственности Еремеевского сельского поселения»** расходы составили 6 270 342,65 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 124% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

**1. Формирование и развитие муниципальной собственности.**

В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

**- реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию.**

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

а) Количество работ, услуг проведенных в отношении земельных участков (ед.) Количество объектов по плану составило одна единица.

Эффективность реализации данного мероприятия составила 100%.

**- Разграничение муниципальной собственности.**

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

а) Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведено разграничение (ед.) Количество объектов по плану составило одна единица.

Эффективность реализации данного мероприятия составила 100%.

**- Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию.**

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

а) Количество работ, услуг проведенных в отношении земельных участков.

Значение целевого индикатора определяется, как количество работ, услуг проведенных в отношении земельных участков (ед.). Количество услуг по плану составило 0. Эффективность реализации данного мероприятия составила 0. Реализация мероприятия неэффективна.

**- Принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.**

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

а) Количество соглашений по передаче полномочий.

Значение целевого индикатора определяется, как количество соглашений по передаче полномочий (ед.). Количество соглашений по передаче полномочий по плану составило одна единица. Эффективность реализации данного мероприятия составила 100%.

**2. Предоставление муниципальных услуг для Еремеевского сельского поселения.**

В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

**- Содержание муниципального имущества.**

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

а) Доля затрат на содержание муниципального имущества в общем объеме расходов бюджета.

Значение целевого индикатора определяется, как доля затрат на содержание муниципального имущества в общем объеме расходов бюджета (%). Доля затрат по плану составила 10%. Степень достижения значения целевого индикатора составила 86%.

**- Пенсии муниципальным служащим.**

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

а) Число муниципальных служащих, получившие доплату к пенсии.

Значение целевого индикатора определяется, как число муниципальных служащих, получившие доплату к пенсии (чел.). Число служащих по плану составляет 3 человека. Степень достижения значения целевого индикатора составила 100%.

**- Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом.**

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

а) Размер процента за пользованием бюджетным кредитом.

Значение целевого индикатора определяется, как достигнутый уровень социально -экономического развития территорий (%). Это отношение по плану составляет 1%. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

**- Обеспечение выполнения функций казенных учреждений.**

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

а) Количество работников, обеспечивающих выполнение функций казенных учреждений;

Значение целевого индикатора определяется, как количество работников, обеспечивающих выполнение функций казенных учреждений (чел.). Это отношение по плану составляет 1,65. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

**- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Еремеевского сельского поселения.**

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

а) Отношение доли расходов на содержание органов исполнительной власти к нормативу формирования расходов.

Значение целевого индикатора определяется, как отношение доли расходов на содержание органов исполнительной власти к нормативу формирования расходов (%). Это отношение по плану составляет 85%. Эффективность реализации мероприятия составила 88%.

**- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.**

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

а) Количество граждан, призванных на службу в ряды РА.

Значение целевого индикатора определяется, как количество граждан, призванных на службу в ряды РА (чел.). Количество граждан по плану составляет 1 человека. Эффективность реализации мероприятия составила 800%.

**- Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями.**

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

а) Количество соглашений по передаче полномочий.

Значение целевого индикатора определяется, как Количество соглашений по передаче полномочий (ед.). Количество соглашений по плану составляет 4 ед. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

**- Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджету поселения в соответствии с заключенными соглашениями:**

\* Обеспечение проживающих в поселениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

\* Хранение архивных фондов поселения;

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанных мероприятий:

а) Количество соглашений по передаче полномочий.

Значение целевого индикатора определяется, как количество соглашений по передаче полномочий (ед.). Количество соглашений по плану составляет 2 ед. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы Еремеевского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Еремеевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» за 2023 год составила 108,8%.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_